2020年11月项目建设情况综述

2020年计划实施千万元以上重点建设项目91个，总投资355.77亿元，年度计划完成投资60.23亿元，1-11月份累计完成投资59.85亿元，占年度目标的99.37%。其中亿元以上项目49个，总投资339.11亿元，年度计划完成投资50.59亿元，1-11月份累计完成投资53.49亿元。

省市重点项目情况：省重点项目2个，总投资20亿元，年度计划完成投资9亿元，1-11月份累计完成投资12.55亿元，占年度目标的139.44%。市重点项目7个，总投资33.9亿元，年度计划完成投资9.7亿元，1-11月份累计完成投资13.16亿元，占年度目标的135.67%。

一、按建设性质分类

新建千万元以上重点项目52个，总投资152.32 亿元，年度计划完成投资26.92亿元，1-11月份累计完成投资25.43亿元，占年度目标的94.46%。

续建千万元以上重点项目39个，总投资203.44亿元，年度计划完成投资33.3亿元，1-11月份累计完成投资35.57亿元，占年度目标的106.81%。

二、从产业分类上看，工业类重点建设项目38个，总投资42.28亿元，年度计划完成投资16.65亿元，1-11月份累计完成投资15.14亿元，占年度目标的90.97%。其中：2020年计划新开工工业项目27个，总投资29.25亿元，年度计划完成投资10.42亿元，1-11月份累计完成投资9.15亿元；续建工业项目11个，总投资13.03亿元，年度计划完成投资6.23亿元。1-11月份累计完成投资5.99亿元。

农业类项目8个，总投资8.76亿元，年度计划完成投资2.09亿元，1-11月份累计完成投资1.89亿元，占年度目标的90.43%。

三产类项目45个，总投资304.73亿元，年度计划完成投资41.49亿元，1-11月份累计完成投资42.82亿元，占年度目标的103.2%。