2020年5月项目建设情况综述

2020年，我县计划实施千万元以上重点建设项目70个，总投资336.33亿元，年度计划完成投资55.71亿元，1-5月份累计完成投资25.37亿元，占年度目标的45.55%。其中亿元以上项目46个，总投资326.37亿元，年度计划完成投资49.19亿元，1-5月份累计完成投资23.24亿元。

省市重点项目情况：省重点项目2个，总投资20亿元，年度计划完成投资9亿元，1-5月份累计完成投资5.4亿元，占年度目标的60%。。市重点项目7个，总投资33.9亿元，年度计划完成投资9.7亿元，1-5月份累计完成投资5.64亿元，占年度目标的58.14%。

一、按建设性质分类

新建千万元以上重点项目31个，总投资132.22 亿元，年度计划完成投资22.4亿元，1-5月份累计完成投资9.21亿元，占年度目标的41.11%。

续建千万元以上重点项目39个，总投资203.44亿元，年度计划完成投资33.3亿元，1-5月份累计完成投资16.63亿元，占年度目标的49.93%。

二、从产业分类上看，工业类重点建设项目24个，总投资33.23亿元，年度计划完成投资14.12亿元，1-5月份累计完成投资6.27亿元，占年度目标的44.46%。其中：2020年计划新开工工业项目13个，总投资20.2亿元，年度计划完成投资7.89亿元，1-5月份累计完成投资2.83亿元；续建工业项目11个，总投资13.03亿元，年度计划完成投资6.23亿元。1-5月份累计完成投资3.44亿元。

农业类项目6个，总投资8.31亿元，年度计划完成投资1.75亿元，1-5月份累计完成投资0.81亿元，占年度目标的46.29%。

三产类项目40个，总投资294.79亿元，年度计划完成投资39.84亿元，1-5月份累计完成投资18.29亿元，占年度目标的45.9%。