2020年6月项目建设情况综述

2020年计划实施千万元以上重点建设项目71个，总投资337.13亿元，年度计划完成投资56.21亿元，1-6月份累计完成投资35.9亿元，占年度目标的63.88%。其中亿元以上项目46个，总投资326.37亿元，年度计划完成投资49.19亿元，1-6月份累计完成投资32.43亿元。

省市重点项目情况：省重点项目2个，总投资20亿元，年度计划完成投资9亿元，1-6月份累计完成投资7.9亿元，占年度目标的87.78%。累计完成投资占年度目标的比例均位居7县（市）第一。市重点项目7个，总投资33.9亿元，年度计划完成投资9.7亿元，1-6月份累计完成投资8.15亿元，占年度目标的84.02%。累计完成投资占年度目标的比例均位居7县（市）第二。

一、按建设性质分类

新建千万元以上重点项目32个，总投资133.68 亿元，年度计划完成投资22.9亿元，1-6月份累计完成投资13.80亿元，占年度目标的60%。

续建千万元以上重点项目39个，总投资203.44亿元，年度计划完成投资33.3亿元，1-6月份累计完成投资22.6亿元，占年度目标的67.86%。

二、从产业分类上看，工业类重点建设项目25个，总投资34.03亿元，年度计划完成投资14.62亿元，1-6月份累计完成投资8.89亿元，占年度目标的60.84%。其中：2020年计划新开工工业项目14个，总投资21亿元，年度计划完成投资8.39亿元，1-6月份累计完成投资4.49亿元；续建工业项目11个，总投资13.03亿元，年度计划完成投资6.23亿元。1-6月份累计完成投资4.4亿元。

农业类项目6个，总投资8.31亿元，年度计划完成投资1.75亿元，1-6月份累计完成投资1.23亿元，占年度目标的70.29%。

三产类项目40个，总投资294.79亿元，年度计划完成投资39.84亿元，1-6月份累计完成投资25.77亿元，占年度目标的64.68%。