2020年8月项目建设情况综述

2020年计划实施千万元以上重点建设项目79个，总投资339.61亿元，年度计划完成投资57.99亿元，1-8月份累计完成投资45.34亿元，占年度目标的78.19%。其中亿元以上项目46个，总投资326.37亿元，年度计划完成投资49.19亿元，1-8月份累计完成投资40.45亿元。5亿元以上项目（不含房地产）8个，总投资154.9亿元。

省市重点项目情况：省重点项目2个，总投资20亿元，年度计划完成投资9亿元，1-8月份累计完成投资10.2亿元，占年度目标的113.33%。市重点项目7个，总投资33.9亿元，年度计划完成投资9.7亿元，1-8月份累计完成投资9.68亿元，占年度目标的99.79%。

一、按建设性质分类

新建千万元以上重点项目40个，总投资136.16 亿元，年度计划完成投资24.68亿元，1-8月份累计完成投资17.48亿元，占年度目标的70.82%。

续建千万元以上重点项目39个，总投资203.44亿元，年度计划完成投资33.3亿元，1-8月份累计完成投资28.56亿元，占年度目标的85.76%。

二、从产业分类上看，工业类重点建设项目31个，总投资35.61亿元，年度计划完成投资15.8亿元，1-8月份累计完成投资11.41亿元，占年度目标的72.23%。其中：2020年计划新开工工业项目20个，总投资22.58亿元，年度计划完成投资9.57亿元，1-8月份累计完成投资6.29亿元；续建工业项目11个，总投资13.03亿元，年度计划完成投资6.23亿元。1-8月份累计完成投资5.12亿元。

农业类项目7个，总投资8.61亿元，年度计划完成投资2.05亿元，1-8月份累计完成投资1.62亿元，占年度目标的79.02%。

三产类项目41个，总投资295.39亿元，年度计划完成投资40.14亿元，1-8月份累计完成投资32.31亿元，占年度目标的80.49%。