2020年9月项目建设情况综述

2020年计划实施千万元以上重点建设项目82个，总投资348.5亿元，年度计划完成投资59.13亿元，1-9月份累计完成投资50.94亿元，占年度目标的86.16%。其中亿元以上项目48个，总投资335.11亿元，年度计划完成投资50.29亿元，1-9月份累计完成投资45.71亿元。

省市重点项目情况：省重点项目2个，总投资20亿元，年度计划完成投资9亿元，1-9月份累计完成投资10.8亿元，占年度目标的120%。市重点项目7个，总投资33.9亿元，年度计划完成投资9.7亿元，1-9月份累计完成投资10.98亿元，占年度目标的113.2%。

一、按建设性质分类

新建千万元以上重点项目43个，总投资145.05 亿元，年度计划完成投资25.82亿元，1-9月份累计完成投资20.96亿元，占年度目标的81.17%。

续建千万元以上重点项目39个，总投资203.44亿元，年度计划完成投资33.3亿元，1-9月份累计完成投资31.03亿元，占年度目标的93.1%。

二、从产业分类上看，工业类重点建设项目31个，总投资35.61亿元，年度计划完成投资15.8亿元，1-9月份累计完成投资12.77亿元，占年度目标的80.84%。其中：2020年计划新开工工业项目20个，总投资22.58亿元，年度计划完成投资9.57亿元，1-9月份累计完成投资7.35亿元；续建工业项目11个，总投资13.03亿元，年度计划完成投资6.23亿元。1-9月份累计完成投资5.42亿元。

农业类项目8个，总投资8.76亿元，年度计划完成投资2.09亿元，1-9月份累计完成投资1.7亿元，占年度目标的81.36%。

三产类项目43个，总投资304.13亿元，年度计划完成投资41.24亿元，1-9月份累计完成投资36.47亿元，占年度目标的88.43%。